# Предварительные итоги выполнения плана социально

# экономического развития городского поселения «Орловский»

# за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития городского поселения "Орловский" за текущий финансовый год.

Итоги выполнения плана социально-экономического развития городского поселения "Орловский" поселения, а также ожидаемые итоги за 2020 финансовый год.

Для реализации среднесрочного плана социально-экономического развития городского поселения «Орловский» на 2016-2020 годы, в 2020 году направлены бюджетные средства на следующие мероприятия:

- был заключен муниципальный контракт от 13 марта 2020 года на сумму 1 990,3 т.р. по ремонту участка теплосети и холодного водоснабжения от ТК-6 до многоквартирных домов по ул.Юбилейная №5, №7 и №9 (капитальный ремонт) с ООО "АльфаСтрой". В связи с выявлением дополнительных работ, не предусмотренных при проведении закупки на сумму 153,7 т.р. заключен отдельный договор. Ремонтные работы выполнены и сданы в эксплуатацию.

- по муниципальному контракту от 29 июня 2020 года на выполнение работ по установке остановочных павильонов в количестве 4 шт. согласно проекта организации дорожного движения на территории городского поселения "Орловский с ИП Бадмажапов С.Г. на сумму контракта 552,3 т.р. Работы выполнены и сданы в эксплуатацию.

- по муниципальному контракту от 31 июля 2020 года на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул.Заводская пгт. "Орловский с ООО "Харгы-строй" на сумму контракта 1 000,0 т.р. Работы выполнены и сданы в эксплуатацию.

- по муниципальному контракту от 17 апреля 2020 года на поставку бумаги для нужд администрации городского поселения "Орловский" с ИП Гладков В.Ю. на сумму 36,9 т.р., а также на поставку канцелярских товаров для нужд администрации городского поселения на сумму 12,2 т.р.

- по договору подряда от 15 сентября 2020 года по устройству контейнерных площадок в количестве 8 шт. на территории пгт.Орловский с ИП Бадмажапов С.Г. на сумму 481,0 т.р. Работы выполнены и сданы в эксплуатацию.

- на благоустройство и санитарную очистку территории городского поселения «Орловский» по договорам ГПХ привлекались пять человек.

- на патрулирование от возникновения лесостепных пожаров на территории городского поселения «Орловский» по договорам дежурства пожарной дружины ГПХ привлекались четыре человека.

- для добровольной пожарной дружины на тушение лесостепных пожаров на территории городского поселения "Орловский" по договорам оказания услуг ДПД по ГПХ привлекались семь человек.

- санитарную очистку территории от несанкционированных свалок, буртование на санкционированной свалке городского поселения «Орловский» с привлечением техники.

- по благоустройству произведен текущий ремонт хоккейной коробки, заливка водой, устройство освещения.

- по благоустройству для ТОС "Забота" завершено строительство, с участием жильцов, универсальной спортивной детской площадки необходимой для детей и подростков.

Глава городского

поселения "Орловский" Б.Б.Будажапов